1a Scrum mötet. 2024-11-11

Mötesprotokoll. Sprintplanning

Närvarande

- Miklos Närvarande

- Katerina Närvarande

- Fredrick Närvarande

Protokoll

Var och en svarar på frågorna nedan

- Vad gjorde du igår?

- Vad ska du göra idag?

- Finns det några hinder?

F

- Satt i figma. Sitta i figma. Inget

K

- Satt i figma. Sitta i figma. Inget

M

- Satt i figma. Sitta i figma. Inget

Övrigt

1a Scrum mötet. 2024-11-12

Mötesprotokoll. Daily Scrum

Närvarande

- Miklos Närvarande

- Katerina Närvarande

- Fredrick Närvarande

Protokoll

Var och en svarar på frågorna nedan

- Vad gjorde du igår?

- Vad ska du göra idag?

- Finns det några hinder?

F

- Satt i figma . Projejektplanera. Projejektplanera. Börja med frontenden.  Hinder: Projektplanering.

K

- Satt i figma . Projejektplanera. Projejektplanera Börja med frontenden. Hinder: Projektplanering.

M

- Satt i figma. Projejektplanera Börja med frontenden. Hinder: Projektplanering.

Övrigt

2a Scrum mötet. 2024-11-14

Mötesprotokoll. Daily Scrum

Närvarande

- Miklos Närvarande

- Katerina Närvarande

- Fredrick Närvarande

Protokoll

Var och en svarar på frågorna nedan

- Vad gjorde du igår?

- Vad ska du göra idag?

- Finns det några hinder?

F

- Satt i figma . Projektplanerade. Projejektplanerade. Börjat med frontenden och fixat routing plus about sidan. Påbörjat lite basic på alla vyer. AddNewitem vyen ganska klar. Går tillbaka på den sen.

K

- Satt i figma . Projektplanerade. Projektplanerade Börja med frontenden. Håller på med Login och RegisterPages. Nästan helt klar med både Login Registerpage. Ska bli klar med Login och Registerpage mycket lite kvar. Ska fixa CartPage. Någonting var fel med cssn på Register Login men det ser okej ut.

M

- Satt i figma. Projektplanerade. Börja med frontenden. Håller på med homepage. Fortsätter med Homepage idag och lägger upp allt med en S3 bucket vid 20-21 idag på AWS. Ser inga problem.

Övrigt

3e Scrum mötet. 2024-11-15

Mötesprotokoll. Daily Scrum

Närvarande

- Miklos Närvarande

- Katerina Närvarande

- Fredrick Närvarande.

Protokoll

Var och en svarar på frågorna nedan

- Vad gjorde du igår?

- Vad ska du göra idag?

- Finns det några hinder?

F

- Fixade vyerna så vi ha element på alla sidor. Ser inte bra ut ska fixa innan lördag. Strukturera om sidorna så de använder komponenter. Inga hinder än.

K

- Cartpage. Ska fixa scrollbaren idag med Miklos. Inga hinder

M

- Satt med Homepage och blev klar med den igår har skapat en S3 bucket. Fixa lite css på home och cartpage idag och ska deploya hela sidan under helgen. Inga hinder.

Övrigt

Sprint retrospective:

Vad gick bra: Allt gick bra. Lite kort tid för design och fixat det trots att vi började ganska sent att koda. Vi jobbade snabbt och löste problemen som uppstod.

Vad gick mindre bra: Routingen. Osäker på designen lite korttid konflikt med mappstruktur och design. Själva processen för att välja mappstruktur och design.

Vad skulle vi gjort annorlunda: Vet inte. Inget. En person borde gjort designen från början. Mappstruktur borde ha gjorts från början. Efter det borde en person gjort figma designen och därefter kunde de andra två koda upp i takt med att designen slutfördes för att effektivisera processen.

Sprint Planning vecka 2.

Miklos Ej närvarande.

Fredrick Närvarande.

Katarina Närvarande.

Vi behöver en databas för att hämta alla menyalternativ. Menyalternativen ska ha pris (nummer) namn (string) id (string) description (string) bilder (string) typ av mat (kött fisk, veganskt) (string). Dynamodb ska användas för detta. Vi behöver en store för att hantera tillståndet i kundvagnen över alla pages samtidigt med zuzstand. (Nästan fixat). Vi behöver även en databas för användare. UUID behövs för detta. Loginame (string) Password (String) ID (Nummer) Admin (Boolean). Joi för validering av admin. Register för att lägga till nya användare  Loginame (string) Password (String) ID (String).

4e Scrum mötet. 2024-11-19

Mötesprotokoll. Daily Scrum

Närvarande

- Miklos Närvarande

- Katerina Närvarande

- Fredrick Närvarande.

Protokoll

Var och en svarar på frågorna nedan

- Vad gjorde du igår?

- Vad ska du göra idag?

- Finns det några hinder?

F

- Fixade klart den sista av vyerna. Ska pusha efter att det godkänts. Ska implementera middy.

K

- Fixat och pushat login/register form ändrat pagerna för det lagt till interfaces i en separat fil för detta. Vet inte riktigt än. Vill fixa lite requirements på registringsinformation. Kan fixa det med hjälp av joi på backenden.

M

- Fixade S3 bucket. Började css förbättring på Homepage och Cartpage. Ska fixa det idag plus fixa upp databaserna på aws och serverless framework.

Övrigt

5e Scrum mötet. 2024-11-20

Mötesprotokoll. Daily Scrum

Närvarande

- Miklos Närvarande

- Katerina Närvarande

- Fredrick Närvarande.

Protokoll

Var och en svarar på frågorna nedan

- Vad gjorde du igår?

- Vad ska du göra idag?

- Finns det några hinder?

F

- Hjälpte Miklos med yml filen. Skapade product och update schema gjorde en fil som ska uppdatera en maträtt men den går inte testa än då vi inte har en databas för maträtterna än har inte lagt in middy där än. Skapa en meny i aws genom dynamo db implementera middy i updatedish. Osäker på var den ska initeras get meny?

K

- Fixat registrerings och loginpage och delat upp det i komponenter. Skapat interface för registring. Tänkte ta sig login funktionen på backenden. Behöver kolla inspelningen på json webtockens.

M

- Skapade grunden för backenden i yml filen. Tittade på det av cssn som saknas  på cartpage och homepage. Fortsätter med det idag och tar sig an sorterings funktionen i frontenden.  Ser inga hinder.

Övrigt

6e Scrum mötet. 2024-11-21

Mötesprotokoll. Daily Scrum

Närvarande

- Miklos Närvarande

- Katerina Närvarande

- Fredrick Närvarande.

Protokoll

Var och en svarar på frågorna nedan

- Vad gjorde du igår?

- Vad ska du göra idag?

- Finns det några hinder?

F

- Gjorde menyn klar utan API. Gjorde en funktion som skulle kunna lägga till varor men det funkade inte och loggarna är helt tomma. Behöver hjälp.

K

- Höll på med registerfunktion. Behöver bara definiera upp adminrollen. Fortsätta med registering och login. Inga hinder.

M

- Blev klar med homepage och gjorde den helt responsiv på alla skärmstorlekar. Ska göra klart allt på frontenden minus animationer.

Övrigt

7e Scrum mötet. 2024-11-22

Mötesprotokoll. Daily Scrum

Närvarande

- Miklos Närvarande

- Katerina Närvarande

- Fredrick Närvarande.

Protokoll

Var och en svarar på frågorna nedan

- Vad gjorde du igår?

- Vad ska du göra idag?

- Finns det några hinder?

F

- Har fixat så att man kan lägga ordrar och anropen funkar. Har även lagt till bilder för alla meny alternativ. Ska anropa funktionaliteten från backenden till frontenden och lägga all information från menyn där utöver att fixa så man göra riktiga beställningar som hamnar i databasen. Ja det är väldigt komplext och oklart vart allt ska hämtas.

K

- Fortsatt igår på backend med registering. Vill fortsätta lösa problemen med registering och login. Ja. Är osäker på hur problemet ska lösas. Fredrick kan hjälpa till efter datahämtning från backenden funkar och är på frontenden.

M

- Fixade CSS på HB ikonen och varukorgen. Fixade route på varukorg för att nå cartpage fixade zuzstand. Ska fixa ikonen som Jesper begärde ska fixa responsiviteteten överallt.

Övrigt

8e Scrum mötet. 2024-11-21

Mötesprotokoll. Daily Scrum

Närvarande

- Miklos Närvarande

- Katerina Närvarande

- Fredrick Närvarande.

Protokoll

Var och en svarar på frågorna nedan

- Vad gjorde du igår?

- Vad ska du göra idag?

- Finns det några hinder?

F

- Gjorde menyn klar utan API. Gjorde en funktion som skulle kunna lägga till varor men det funkade inte och loggarna är helt tomma. Behöver hjälp.

K

- Höll på med registerfunktion. Behöver bara definiera upp adminrollen. Fortsätta med registering och login. Inga hinder.

M

- Blev klar med homepage och gjorde den helt responsiv på alla skärmstorlekar. Ska göra klart allt på frontenden minus animationer.

Övrigt

Sprint retrospective 2a veckan:

Vad gick bra:  K: Att vi skapat databasen, att vi började jobba med backenden. M: Backenden gick väldigt bra. Frontenden gick bra man kan lägga saker i varukorgen och logga in och registrera sig.

F:  Resultatet för det mesta blev väldigt men de grejer jag hade personligen tog lite för lång tid att fixa än vad det borde gjort.

Vad gick mindre bra: K: Att vi inte skapat databaserna i början på veckan samt att vi inte hade det visuella klart innan veckan började på frontenden. Vi skapade databaserna.

M: Tycker att jag borde jobbat mer på fredagen.

F: Tycker vi borde kunnat få mer gjort men osäker på vad vi skulle gjort annorlunda.

Vad skulle vi gjort annorlunda:

K: Mer kommunikation om bilderna och databaserna borde behövts.

M: Vet inte.

F: Jag tycker vi borde fått mer gjort. Osäker på vad vi skulle gjort annorlunda.

Sprintplanering för 3e veckan.

Lägg en beställning på frontenden så den hamnar i databasen!

Backend för inloggning och registrering!

Ändra ordrar på backenden!

Bonus!

Ändra en order som ännu inte bekräftats!

9e Scrum mötet. 2024-11-22

Mötesprotokoll. Daily Scrum

Närvarande

- Miklos Närvarande

- Katerina Närvarande

- Fredrick Närvarande.

Protokoll

Var och en svarar på frågorna nedan

- Vad gjorde du igår?

- Vad ska du göra idag?

- Finns det några hinder?

F

- Kikade på zuzstand och planerade upp arbetet. Ska troligen använda mig av session storage för att lagra beställningar tills de skickats till order databasen, la till routing på loggan i hela appen.  Fortsätta med att lösa uppgiften att lägg en beställning på frontenden så den hamnar i databasen. Ja! Måste ändra i fem sex filer p.ga. namnkonflikter i menyn och frontenden.

K

- Lagt till validatereg i middleware ändrat lite i responses. Fixat error handler och services. Löste problemet med cloudwatch. Ska skapa nya funktioner till get user och get users. Behövs för att hämta orderhistorik. Ska kolla på hur man använder sig av json webtockens för att skapa keys. Login och Registering klar? Ja. Förstår inte riktigt webtockens och key än-

M

- Ville fixa responsiviteten och routingen men routingen var klar.  Fixar responsiviteten idag. Vill också fixa så att svg filerna funkar på bucketen. Inga hinder.

Övrigt

10e Scrum mötet. 2024-11-22

Mötesprotokoll. Daily Scrum

Närvarande

- Miklos Närvarande

- Katerina Närvarande

- Fredrick Närvarande.

Protokoll

Var och en svarar på frågorna nedan

- Vad gjorde du igår?

- Vad ska du göra idag?

- Finns det några hinder?

F

- Fixade till Zuzstand storen. Märkte 1:30 att jag typannoterat ItemId fel så måste fixa till det. Behöver fixa så att ordrar hamnar i databasen också. Kan hjälpa Katarina när mina grejer är klara. Inga hinder än.

K

- Har jobbat med registering som funkar nu. Har jobbat med login något fel med det. På frontend vid registring används namn och vid backend mail. Vill inte man hamnar på profilepage vid login.	 Ändrade så man hamnar homepage. Fortsätter med login idag.  Har lite problem loginpage i backenden. Vi försökte lösa gemenesamt i 30 minuter. Får fråga Jesper.

M

- Fixade responsiviteten för hela appen. Förfinade vissa smågrejer som font weight på vissa ställen. Behöver fixa svg filerna. Behöver cssa lite extra på homepage Fredricks kategorier tog upp extra uttryme. Inga hinder.

Övrigt

11e Scrum mötet. 2024-11-27

Mötesprotokoll. Daily Scrum

Närvarande

- Miklos Närvarande

- Katerina Närvarande

- Fredrick Närvarande.

Protokoll

Var och en svarar på frågorna nedan

- Vad gjorde du igår?

- Vad ska du göra idag?

- Finns det några hinder?

F

- Fixade hela zuzstand storen efter att ha typannoterat fel i början. Fixade så att man kan lägga en order som hamnar i dynamodb. Jag hade tänkt att göra så att beställningen hamnar på kvittot i reciept.tsx. Ska även fixa så man kan ändra en beställning som inte är låst. Ser inga hinder.

K

- Har ändrat hela login och registring så det funkar! Tänker göra  en delete user funktion.  Behöver ordna så att man kan registera sig som admin ifrån frontenden. Ser inga hinder.

M

- Fixade svg filerna för att det ska funka på s3 bucket och fixade varukorgens css. Tänkte fixa filtreringsfunktioner så att man kan sortera efter pris och A-Z. Ser inga hinder.

Övrigt

12e Scrum mötet. 2024-11-28

Mötesprotokoll. Daily Scrum

Närvarande

- Miklos Närvarande

- Katerina Närvarande

- Fredrick Närvarande.

Protokoll

Var och en svarar på frågorna nedan

- Vad gjorde du igår?

- Vad ska du göra idag?

- Finns det några hinder?

F

- Försökte ta tag i reciept igår. Fick det inte att funka. Skiftar till att fixa så man kan ändra ordrar istället. Går till receipt när det är klart. Inga hinder för närvarande.

K

- Rättat login och registrering på backend. Har problem med att skicka json webtockens till frontenden. Den läses inte in på localstorage.  Ska fortsätta kolla på det idag. Vet inte hur jag ska lösa webtockens.

M

- Började med sortering idag. Fortsätter idag med det. Ser inga hinder.

Övrigt

12e Scrum mötet. 2024-11-29

Mötesprotokoll. Daily Scrum

Närvarande

- Miklos Närvarande

- Katerina Närvarande

- Fredrick Närvarande.

Protokoll

Var och en svarar på frågorna nedan

- Vad gjorde du igår?

- Vad ska du göra idag?

- Finns det några hinder?

F

- Skrev klart en backend för att kunna ändra beställningar. Inte implementerat den i frontenden. Ska ägna dagen åt det och ta sig an receipt. Inga hinder.

K

- Har jobbat och löst alla konflikter i filerna för att slutföra registrering och login har gjort delete user. Inte klar än pga något problem med tokens. Skjuter på delete tills alla admin grejer är fixade. Ska börja med att ta sig an att userstorien att Kunna låsa beställningar från admin. Vet inte.

M

- Blev klar med sorteringsfunktionen. Funkade i console loggen men har nu riktig data att sortera. Ska kolla om det funkar idag. Inga hinder.

Övrigt

Sprint retrospective 3e veckan:

Vad gick bra:  K:Allt gick bra för att vi hade kontakt och gjorde det som vi hade som mål för veckan. M: Fick bra respons från Jesper på vad vi skulle fixa och instämmer med Katarina. F: Det mesta gick bra men jag borde ha fixat frontenden för att ändra ordrar tidigare. Mycket bra kontakt och vi har kunnat hjälpa varandra när saker och ting inte funkat.

Vad gick mindre bra: K: Tycker att allt gick bra.

M: När någon behövde hjälp på backenden kändes det svårt att hjälpa på ett effektivt  sätt.

F: Borde haft frontenden för att ändra ordrar klar innan fredagen.

Vad skulle vi gjort annorlunda:

K: Skulle bett om feedback tidigare än vad jag gjorde.

M: Ta sig an viktigare problem än det som gjordes under veckan.

F: Svårt att se vad vi borde gjort annorlunda. Fortfarande missnöjd med att inte frontenden för att ändra ordrar blev klar innan fredagen.

Sprintplanering för 4e veckan.

Kunna låsa beställningar från admin. Katarina

Ändra detaljer som man kan göra som kund. Fredrick

Lägga till kommentar som admin. Fredrick

Se lagda beställningar.  Miklos

Se status på lagda betällningar. Miklos

Ändra eller ångra en lagd beställning som kund. Fredrick

Bonus: Animationer och After och Before effekter lite överallt. LoadingSpinner?

12e Scrum mötet. 2024-11-28

Mötesprotokoll. Daily Scrum

Närvarande

- Miklos Ej Närvarande. Men kommer svara i efterhand

- Katerina Närvarande

- Fredrick Närvarande.

Protokoll

Var och en svarar på frågorna nedan

- Vad gjorde du igår?

- Vad ska du göra idag?

- Finns det några hinder?

F

- Fortsätter med att kunna ändra beställningar och implementerat den i frontenden. Fortsätter med receipt när det är fixat. Ja trötthet.

K

- Började kolla på att fixa locked orders. Fick Problem. Fredrick hjälpte till att lösa dem. Fortsätter med locked orders idag. Nej.

M

- Höll på med sorteringsfunktionen. Slutföra sorteringsfunktionen. Blev kaos med for each loopen hämtning av APIet med menydatan. Löst.

12e Scrum mötet. 2024-11-29

Mötesprotokoll. Daily Scrum

Närvarande

- Miklos Närvarande.

- Katerina Närvarande.

- Fredrick Närvarande.

Protokoll

Var och en svarar på frågorna nedan

- Vad gjorde du igår?

- Vad ska du göra idag?

- Finns det några hinder?

F

- Fortsatte med att kunna ändra beställningar. Stort felmeddelade vid serverless deploy så har inte kunnat göra mycket. Det ska lösas idag.

K

- Fortsatte med locked order. Lyckades ändra med simulerad data. Fortsätter idag. Nej.

M

- Fixade sorterings funktionen och slides containern och bilderna. Osäker ska ta ett issue.

12e Scrum mötet. 2024-12-02

Mötesprotokoll. Daily Scrum

Närvarande

- Miklos inte närvarande. Sjuk. Skrev meddelanden på vad han ska skulle göra idag.

- Katerina Närvarande. Sjuk febrig.

- Fredrick Närvarande.

Protokoll

Var och en svarar på frågorna nedan

- Vad gjorde du igår?

- Vad ska du göra idag?

- Finns det några hinder?

F

- Skrev en funktion för deleteorder, getorders och, updateorders. Missförstånd med Katarina om lockedorders då Fredrick drog in den i updateorders som en parameter. Ska lägga in deleteorder i frontenden idag och se till att man kan ändra eller ångra en lagd beställning som kund. Inga hinder.

K

- Blev klar med lockedorders. Missförstånd med Fredrick om lockedorders. Löses i eftermiddag. Skriver dokumentation.

M

- Jag ska fortsätta med den branch som jag började igår.

13e Scrum mötet. 2024-12-03

Mötesprotokoll. Daily Scrum

Närvarande

- Miklos  Närvarande.

- Katerina Närvarande.

- Fredrick Närvarande.

Protokoll

Var och en svarar på frågorna nedan

- Vad gjorde du igår?

- Vad ska du göra idag?

- Finns det några hinder?

F

- La in deleteorder i frontenden. Fortsätter att implementera så man kan ändra en lagd order i frontenden.  Inga hinder.

K

- Fixade lockedorder. Ska fixa validateproduct och middleware. Löst konflikt med en en pullrequest. Inga hinder.

M

- Fixade scrollcontainern som bara funkade på den maträtten som var lägst ner.  Fortsätter med den. Inga hinder.

14e Scrum mötet. 2024-12-04

Mötesprotokoll. Daily Scrum

Närvarande

- Miklos  Närvarande.

- Katerina Närvarande.

- Fredrick Närvarande.

Protokoll

Var och en svarar på frågorna nedan

- Vad gjorde du igår?

- Vad ska du göra idag?

- Finns det några hinder?

F

- Jag fortsatte implementera så man kan ändra en lagd order i frontenden.  Fortsätter med detta idag. Inga hinder

K

- Fixade validateproduct och middleware. Börjar med dokumentation. Inga hinder.

M

- Fixar css på flera olika ställen plus mediqueries. Fortsätter med det. Inga hinder.

14e Scrum mötet. 2024-12-05

Mötesprotokoll. Daily Scrum

Närvarande

- Miklos  Närvarande.

- Katerina Närvarande.

- Fredrick Närvarande.

Protokoll

Var och en svarar på frågorna nedan

- Vad gjorde du igår?

- Vad ska du göra idag?

- Finns det några hinder?

F

- Fixade så man kan ändra en lagd order. Ska fixa CSP och massa animationer. Inga. hinder

K

- Fortsätter med dokumentation. Inga hinder

M

- Fixade css på flera olika ställen plus mediqueries. Fortsätter med det. Ska deploya på kvällen. Inga hinder.

14e Scrum mötet. 2024-12-06

Mötesprotokoll. Daily Scrum

Närvarande

- Miklos  Närvarande.

- Katerina Närvarande.

- Fredrick Närvarande.

Protokoll

Var och en svarar på frågorna nedan

- Vad gjorde du igår?

- Vad ska du göra idag?

- Finns det några hinder?

F

- Fixade animationer och CSP. Hjälptes åt för att fixa merge konflikten på morgonen. Upptäckte att man inte kunde skicka message när man beställer så fixar det också. Inga hinder.

K

- Fixade klart dokumentation. Börjar med presentationen. Hjäpte till för att lösa den stora merge konflikten på morgonen. La till fler bilder på S3 bucketen. Inga hinder

M  Blev klar med all css och mediqueries och hjälpte till för att fixa merge konflikten på morgonen. Inga hinder.

- Sprint retrospective 4e veckan:

- Vad gick bra:

- K:  Svårt att säga, det verkade som allt funkade fram tills att vi försökte deploya på S3.

- M: Att vi fixade slidecontainern och merge konflikten.

- F: Att vi fixade det mesta.

- Vad gick mindre bra:

F

- Att jag var lite överivrig och tog getorders och inte kommunicerade tillräckligt klart att jag hade fixat lockedorders.

K

- Problemen med lockedorder så att det blev dubbelarbete p.ga.  missförstånd.

M

- Svårt att säga har inget bra svar.

- Vad skulle vi gjort annorlunda:

F

- Kommunicerat tydligare och bättre.

K

- Sitta oftare med alla närvarande, och lägga mer tid på att sitta tillsammans och bli klar med projektet.

M           Kanske jag skulle kunna köra npm run build varje stort merge så om nån fel dyker upp då vi                    har en funkande version för S3 bucket